|  | «Утверждаю» |
| --- | --- |
|  | Руководитель Администрации Серпуховского муниципального района |
|  | ______________ К.Е. Лаврентьев |
|  | «____»______________2013 г. |

График

реализации стандарта организации работы общеобразовательной школы

_____________СЕРПУХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА___________

муниципальное образование

________МОУ «Большегрызловская СОШ»_____

наименование общеобразовательной школы

| Название стандарта | Сроки реализации стандарта (2013-2014 гг.)* |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август |  |
| 1. Стандарт «Обеспечение безопасности и обустройства пришкольной территории»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Периметровое ограждение |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.08. 870336 руб. |  |
| Освещение территории |  | 31.01. 8000 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подъездные пути для спецтранспорта |  |  |  |  |  |  |  | 31.07. 50000 руб. |  |  |
| Площадки по изучению правил дорожного движения: учебно-тренировочная модель для проведения занятий по изучению ПДД |  |  |  |  |  |  | 30.06. |  |  |  |
| 2. Стандарт «Эстетическое оформление школы»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вход в здание школы: пандус (беспрепятственный доступ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья), тамбур, вестибюль, система безопасности |  |  | Только при капитальном ремонте здания |  |  |  |  |  |  |  |
| Гардероб для учащихся: индивидуальные шкафчики, вешалки для одежды |  | Проектной конструкцией здания не предусмотрено оборудование гардеробов индивидуальными шкафчиками для одежды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внешний вид участников образовательного процесса: школьная форма, деловой костюм |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.08 |  |
| 4. Стандарт «Школьные помещения»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школьная библиотека: читальный зал, медиотека, справочно-информационный центр |  | Конструкцией здания не предусмотрены помещения под библиотеку. Штатным расписанием не предусмотрена должность библиотекаря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актовый (зрительный, лекционный зал) зал |  | Требует капитального ремонта: замена кровли, замена полов, штукатурка и покраска потолков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Студия творческого развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учительская, методический кабинет |  |  |  |  |  |  |  | 31.07 |  | Не соответствует площади. |
| Помещения для психологической разгрузки |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.08. |  |
| 5. Стандарт «Школьная столовая»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Линия раздачи питания (кухонный блок) | Требует замены технологическое оборудование (плиты, картофелечистка, электромясорубка), требуют капитального ремонта внутренние стены, инженерные коммуникации (водоснабжение, канализация, электропроводка и силовые щиты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Стандарт «Оформление сайта школы»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электронная запись в первый класс |  |  | 31.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| Страничка руководителя |  | 15.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о порядке приема претензий по качеству образовательных услуг |  | 15.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |

*- указать конкретную дату исполнения

Директор общеобразовательной организации                                                              Н.И. СУРКОВА

Согласовано:  Начальник  Управления образования                                                  М.А. ДУДОРИС